附表3

兵团铁路货站（场）建设项目表（2019—2020年）

| 序号 | 地州名称 | 铁路货站（场）名称 | 面积（亩） | 新建/改扩建 | 主要货种 | 占地（亩） | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 预计投资（亿元） | 项目 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 新疆天业（集团）有限公司铁路专用线二 期改建工程 |  | 改扩建 | 聚氯乙烯、烧碱、乙二醇、对苯二甲酸等化工品、煤、氧化铝粉等 | 130 | 2019 | 2020 | 0.496 | 可研和初设报铁路局审查 |
| 2 |  | 玛纳斯至十户滩铁路专用线项目 |  | 新建 | 煤、非金属矿石、建材、百货、农副产品、农资 | 70公里 | 2019 | 2022 | 20 | 可研和规划编制阶段 |